**АДМИНИСТРАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2021 25

О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Магистрального сельского поселения Омского муниципального Омской области

В целях своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, зданий и сооружений и иного имущества в период прохождения весеннего половодья в 2021 году на территории Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2021 году (приложение №1).

2. Утвердить состав группировки сил и средств по смягчению рисков и реагированию на ЧС природного характера (паводок) на территории Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2021 г (приложение №2).

3. Руководителям всех структурных подразделений и объектов жизнедеятельности и экономики Магистрального сельского поселения обеспечить своевременное выполнение мероприятий плана на подведомственных территориях.

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

Глава Магистрального

сельского поселения В.А. Фаст

Приложение №1

к постановлению Администрации

Магистрального сельского поселения

№\_\_\_ от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Магистрального

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Фаст

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2021 году**

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные исполнители | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные организационные мероприятия** | | | | | |
| 1.1. | Проверка готовности территории Магистрального сельского поселения к прохождению весеннего половодья и снеготаяния в 2021 году | по отдельному плану | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Глава сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 1.2. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2021 году | до 01.03.2021 | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  руководители организаций |  | |
| 1.3. | Проведение заседаний КЧС Магистрального сельского поселения и организаций по вопросам организации и проведения противопаводковых мероприятий в 2021 году, утверждение планов основных организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий.  Представление вышеуказанных планов в адрес КЧС и ОПБ района. | до 28.02.2021 | Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 1.4. | Организация мониторинга и анализа прохождения весеннего половодья и процессов снеготаяния на территории Магистрального сельского поселения с учетом опыта предыдущих лет, оценки факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с опасным гидрологическим явлением. | до 20.03.2021 | Глава сельского поселения, Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  руководители организаций |  | |
| **II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
| 2.1. | Контроль выполнения в необходимом объеме мероприятий по обеспечению отвода поверхностных вод, особое внимание уделить участкам с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженным искусственными сооружениями (дорогами, насыпями), принятие мер по уборке и вывозу снега с территорий | постоянно, до окончания отведения водных масс | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 2.2. | Подготовка систем ливневой канализации, оборудование водоотводных каналов для стока талых вод, расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение при необходимости их пропускной способности. Контроль соблюдения владельцами индивидуального жилья Правил благоустройства территорий | постоянно, до окончания снеготаяния | Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 2.3. | Организация (контроль) очистки от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения в том числе «большепролетных» сооружений | постоянно, до окончания снеготаяния | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 2.4. | Возведение (при необходимости) временных ограждающих насыпей и принятие иных мер для защиты от затопления жилого сектора, незащищенных объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, организация сплошного поучасткового обвалования | до 20.03.2021 | Глава Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 2.5. | Проведение оперативно-технических расчетов на заблаговременную эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон | до 16.03.2021 | Глава Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 2.6. | Продолжить работу по определению зон затопления населенных пунктов Магистрального сельского поселения | по отдельному плану | Глава Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 2.7. | Принятие исчерпывающих мер по подготовке дорожной инфраструктуры к весеннему снеготаянию, особое внимание обратить на обеспечение проезда на сезонно подтопляемых дорогах (установка водопропускных труб и т.д.) и, в случае необходимости, оборудование объездных путей | до 01.04.2021 | Глава Магистрального сельского поселения,  руководители организаций |  | |
| 2.8. | Организация санитарной очистки районов затопления | в случае затопления | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| **III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
| 3.0. | Создание муниципального резерва материальных средств для организации противопаводковых мероприятий | до 02.03.2021 | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Глава Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 3.1. | Формирование дежурных бригад с необходимой водооткачивающей техникой для реагирования на возникающие нештатные ситуации | до 16.03.2021 | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 3.2. | Подготовка сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 23.03.2021 | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 3.3. | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы и др.) для исключения возможного подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | до 25.03.2021 | Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения, руководители организаций |  | |
| 3.4. | Создание запасов ГСМ для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и снеготаяния. Создание запасов продовольствия, топлива, кормов для с/х животных и других необходимых средств | до 25.03.2021 | Глава Магистрального сельского поселения,  руководители организаций |  | |
| 3.5. | Организация и контроль подготовки пунктов временного размещения населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей из зон возможных затоплений. Определение порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами первой необходимости | до 29.03.2021 | Начальник Управления сельского хозяйства Администрации ОМР ОО,  Глава Магистрального сельского поселения,  руководители организаций |  | |
| **IV. Порядок контроля готовности звена ТП РСЧС Магистрального сельского поселения Омского муниципального района и оказания помощи** | | | | | |
| 4.1. | Проведение смотров готовности сил и средств поселений с проверкой готовности к выполнению задач по предназначению | по отдельному плану  до 28.02.2021 | Глава Магистрального сельского поселения, Комиссия КЧС Магистрального сельского поселения,  Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения | |  |
| **V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки** | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение регулярного информирования и, при необходимости, немедленного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации и системы оповещения | постоянно с 01.03.2021 | Глава Магистрального сельского поселения, Ответственный по ГОЧС Администрации Магистрального сельского поселения |  | |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Магистрального сельского поселения

№\_\_\_ от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_2021г.

Общий состав группировки сил и средств

территориальной подсистемы по смягчению рисков и реагированию на ЧС

в период прохождения весеннего половодья на территории Омского муниципального района Омской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Функциональные и территориальные подсистемы | Личный состав | | Техника (ед.) | | | | | Авиатехника | | Плав. средства | Подрывные команды | | |
| Всего | Автомобильная | Специальная (водооткачивающая и др.) | Инженерная | | Количество команд | Количество л/с | Запас ВВ |
| Поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Магистральное | 4 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |